|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Según cronograma teníamos que estar terminando la E1 durante la semana 7 y 8, y entrando a la semana 7 ya le hemos terminado, creo que vamos bien, durante esta fase se realizo una parte extensa del proyecto como definir la estructura de la base de datos y backend, en teoría no deberíamos tener mayores problemas en fases futuras.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: creo que al ser vespertinos la o una de las mayores dificultades que tenemos es los escasos tiempos que tenemos para dedicarle al proyecto, este problema planeo enfrentarlo de 2 maneras: - Organizando la estructura de trabajo a realizar durante la semana, de esta manera cuando tenga tiempo libre los fines de semana me dedicare a realizar en lugar de planificar - Apoyarme en mi equipo, por suerte tengo un buen equipo de trabajo y sé que llegado el caso puedo apoyarme en ellos para terminar las secciones que me sean más complejas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evaluó mi desempeño actual con 7 puntos de 10, para intentar graficarlo, no considero que lo haga mal, pero creo que mejoraría mucho más si dedicara tiempo a estudiar o indagar sobre las cosas que me han costado más. Aun así, soy consciente de mis debilidades es por esto, por lo que intento apoyar realizando tareas en las que se que le estoy ahorrando trabajo futuro al grupo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Sobre nuestro proceder me inquieta quizá, si estamos cumpliendo con nuestros roles definidos en el proyecto, al docente le preguntaría si es relevante que todo el grupo tenga el mismo nivel de conocimiento o esta bien que cada uno se dedique solo a su área y a mis compañeros les preguntaría que tan cómodos se han sentido desarrollando un proyecto desde cero.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: de momento no creo sea necesario redistribuir trabajo, por otro lado, las nuevas actividades son las que va sumando el docente a medida que avanza el semestre y las repartimos en el momento que esto ocurre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Todos han trabajo, algunos están dedicando más tiempo que otros, pero cada vez que ha surgido un problema siempre se ha hecho presente todo el equipo, creo que podríamos mejorar la participación semanal en las actividades, pero no lo podría exigir ya que conozco que todos tenemos responsabilidades personales y laborales diferentes.