| # Fecha | # 17/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente |  |
| Alejandro Rodríguez | Project Manager | Sí |
| Angelo Galindo | QA | Sí |
| Diego Carrillo | Analista de Base de Datos | Sí |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Revisión de la rúbrica de la Evaluación Sumativa 2 y lista de faltantes | Semana S8 (13/10 al 17/10) | Cumplida. Checklist de Fase 2 (17/10). |
| Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales | Semana S8 (13/10 al 17/10) | Cumplida. Commit 4e1a418. |
| Reparto de las tareas de documentación | Semana S8 (13/10 al 17/10) | Cumplida. Tabla de tareas y seguimiento (17/10). |
| Documento 03 Sprint Backlog | Semana S8 (13/10 al 17/10) | Versión inicial en Word, pendiente de revisión del equipo. |
| Documento de Diseño: arquitectura, Docker, innovación y descripción de secuencias y componentes | Semana S8 (13/10 al 17/10) | Versión en Word, pendiente de revisión del equipo. |
| Documento de Diseño: descripción de casos de uso, E-R y clases, requisitos no funcionales y pruebas | Semana S8 (13/10 al 17/10) | En curso: comprometida para S9. |

# Observaciones al avance

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |